Documento de Hallazgos QA — TIVIT Mercado Público

Período: 01-07-2026 — 07-07-2026

Responsable: Jean Franco Benique Aquino| Proyecto: CU010 — Mercado Público — Digital TIVIT

1. Resumen Ejecutivo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulos probados | Digital (Filtros, Dashboard), Auth, Mensajería, Análisis IA |
| Total de casos ejecutados | 12 |
| Casos OK | 4 |
| Bugs encontrados | 5 — 3 Altos, 2 Medios |

Estado general del sistema

El sistema presenta bloqueos funcionales altos en la navegación principal (menú de usuario) y en los motores de búsqueda de licitaciones (filtros de fecha y estado fallidos). Adicionalmente, el módulo de Análisis requiere controles de interrupción de procesos, y se identificaron oportunidades de mejora en el onboarding (Help) y validación de correos en el Login.

Distribución de bugs por severidad

| Severidad | Cantidad | Módulos afectados |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 0 | [módulos] |
| Alto | 3 | Digital (Navegación, Filtros) |
| Medio | 2 | Auth, Mensajería |
| Bajo | 0 | [módulos] |
| TOTAL | 5 | — |

2. Listado de Bugs Encontrados

Completar un bloque por cada bug identificado. Duplicar el bloque según sea necesario.

BUG-001

Módulo: Digital / Admin

Título: Opciones "Mi perfil" y "Configuración" inaccesibles en el menú superior

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

- Iniciar sesión en la plataforma.

- Hacer clic en el menú desplegable del usuario en la esquina superior derecha.

- Hacer clic sobre "Mi perfil" o "Configuración".

Resultado esperado: El sistema debe redirigir a la vista de perfil o configuración del usuario.

Resultado actual: Las opciones no tienen acción y el usuario permanece en la misma pantalla.

Evidencia: Revisión de código (Next.js - Falta componente <Link>).

Estado: Abierto

Notas adicionales: Bloquea la gestión de cuentas de usuario.

BUG-002

Módulo: Digital (Filtros)

Título: Filtro de "Estado" duplicado y con funcionalidad parcial

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

- Navegar a la vista de Licitaciones.

- Desplegar el filtro de "Estado".

- Seleccionar el primer estado "Publicada" y verificar la tabla.

- Seleccionar el segundo estado "Publicada" (duplicado) y verificar la tabla.

Resultado esperado: El dropdown debe mostrar estados únicos (sin duplicados) y filtrar la tabla correctamente con cualquier selección.

Resultado actual: Hay valores duplicados en la lista. El primer estado duplicado no ejecuta el filtro, mientras que el segundo sí lo hace.

Evidencia: Captura de pantalla del dropdown con estados repetidos.

Estado: Abierto

Notas adicionales: Requiere limpiar la data del catálogo (ej. usando un Set) y unificar el trigger del filtro.

BUG-003

Módulo: Digital (Filtros)

Título: Filtro por rango de fechas no ejecuta la clasificación

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

- Navegar a la vista de Licitaciones.

- Ingresar un rango en los campos "Desde" y "Hasta" donde se tenga constancia de que existen licitaciones.

- Aplicar el filtro.

Resultado esperado: La tabla debe actualizarse mostrando únicamente las licitaciones dentro del rango seleccionado.

Resultado actual: La tabla no reacciona al filtro y mantiene el listado general, ignorando las fechas.

Evidencia: Pruebas manuales en entorno local.

Estado: Abierto

Notas adicionales: Revisar si el evento del calendario está enviando correctamente los parámetros a la URL o al estado global.

BUG-004

Módulo: Mensajes

Título: Fallo en la creación de nuevos mensajes

Severidad: Medio

Pasos para reproducir:

- Navegar al módulo de Mensajes.

- Redactar e intentar enviar/crear un nuevo mensaje.

Resultado esperado: El mensaje debe generarse y aparecer en la bandeja correspondiente.

Resultado actual: No se generan los nuevos mensajes a crear.

Evidencia: Pruebas manuales.

Estado: Abierto

Notas adicionales: Verificar la respuesta del endpoint POST en la red (Network tab).

BUG-005

Módulo: Auth

Título: Login permite validación sin normalizar el formato de correo (Mayúsculas/Minúsculas)

Severidad: Medio

Pasos para reproducir:

- Ingresar a la pantalla de Login.

- Ingresar el correo registrado alternando mayúsculas y minúsculas (Ej. CoRReo@tivit.com).

Resultado esperado: El sistema debe normalizar el input (convertir a minúsculas) antes de validar, o rechazar si la validación es estrictamente case-sensitive en la base de datos.

Resultado actual: Permite entrar indistintamente, lo que puede causar conflictos de sesión, creación de cuentas duplicadas o problemas de integridad de datos.

Evidencia: Pruebas manuales en entorno local.

Estado: Abierto

Notas adicionales: Implementar sanitización (.toLowerCase()) en el payload del frontend antes de enviar al servidor.

BUG-005

Módulo: Auth

Título: Login permite validación sin normalizar el formato de correo (Mayúsculas/Minúsculas)

Severidad: Medio

Pasos para reproducir:

BUG-005

Módulo: Auth

Título: Login permite validación sin normalizar el formato de correo (Mayúsculas/Minúsculas)

Severidad: Medio

Pasos para reproducir:

3. Checklist de Casos de Prueba por Módulo

Reutilizable como regresión en ciclos de QA futuros. Marcar cada caso con [X] al completarlo.

Autenticación (Auth)

[ ] Login con credenciales válidas

[X] Login con credenciales inválidas (Fallo detectado: Normalización de mayúsculas)

[ ] SSO Microsoft (Microsoft Entra ID)

[ ] Expiración y refresh de sesión

[ ] Logout

Digital — Filtros y Navegación (Adaptado al proyecto)

[X] Despliegue de opciones en Header (Fallo detectado: BUG-001)

[X] Filtro por Estado (Fallo detectado: BUG-002)

[X] Filtro por Rango de Fechas (Fallo detectado: BUG-003)

Digital — Equipos

[ ]  Escenario A — con personal + con presupuesto

[ ]  Escenario B — sin personal + con presupuesto

[ ]  Escenario C — con personal + sin presupuesto

[ ]  Escenario D — sin personal + sin presupuesto

[ ]  Certificaciones, chapters y experiencias

[ ]  Dashboard de equipos

Legal CGC

[ ]  Análisis de contrato — modo Fast

[ ]  Análisis de contrato — modo Balanced

[ ]  Análisis de contrato — modo Deep

[ ]  Validación de las 11 reglas CGC / 4 categorías

[ ]  Highlights en visor (PDF y DOCX) coinciden con text_found y page_reference

[ ]  Exportación a Excel (JUD-FOR-001-001.xlsx)

Talento / Sharing / Admin

[ ]  Búsqueda semántica de talento

[ ]  Compartir por token — generar enlace

[ ]  Compartir por token — aceptar / usar enlace

[ ]  Listado "compartido conmigo"

[ ]  Panel Admin — acceso restringido solo a rol admin

[ ]  Panel Admin — estadísticas correctas

4. Observaciones y Riesgos

Registrar aquí situaciones que no califican como bugs pero que merecen atención: UX confusa, ausencia de validaciones, performance percibida, mensajes de error poco claros, comportamientos inesperados, deuda técnica observable, etc.

| # | Observación / Riesgo | Módulo afectado | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta botón de interrupción en Análisis IA: En la vista de "Análisis en progreso" (Procesamiento de PDF con Gemini 2.5 Pro), no existe un botón para detener o cancelar el proceso. Si el usuario sube un archivo erróneo, debe esperar de 20 a 90 segundos obligatoriamente, consumiendo recursos innecesarios en segundo plano. | Análisis | Media |
| 2 | Ausencia de Onboarding/Ayuda: Una vez logueado, un usuario nuevo carece de guía. Se sugiere agregar una sección de "Help", un bot de redireccionamiento, o un módulo de accesos directos para mejorar la curva de aprendizaje de la plataforma. | General / Dashboard | Baja |
| 3 | Dashboard Estático: La vista del Dashboard Ejecutivo carece de interactividad (hover states, gráficos de tendencia temporal), restando valor a la percepción de análisis de datos para los stakeholders. | Ejecutivo | Baja |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Documento de Hallazgos QA — TIVIT Proposals v2. Completar los campos en gris antes de entregar. Responsable: [Nombre del QA].