Documento de Hallazgos QA — CU010 Mercado Público

Período: Auditoría técnica y de arquitectura — 2026-07-07

Responsable: Jean Franco Benique  |  Proyecto: CU010 — Mercado Público

1. Resumen Ejecutivo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Módulos probados | Auth ¦ Licitaciones/Sync ¦ Scraper (Playwright) ¦ Análisis IA (Gemini) ¦ Alertas/Telegram ¦ Deploy GCP (Cloud Run) |
| Total de casos ejecutados | 34 |
| Casos OK | 19 |
| Bugs encontrados | 13 — 3 críticos, 8 altos, 2 medios, 0 bajos |

Estado general del sistema

El backend (.NET 8 modular monolith, no FastAPI) y el frontend (React + Vite, no Next.js) están funcionalmente estables en los flujos principales. Los 3 hallazgos críticos no son de flujo de usuario sino de readiness para el despliegue stateless en GCP / Cloud Run: migraciones sin fail-fast ni lock, análisis IA que no sobrevive al CPU throttling, y un scraper que no distingue un cambio de estructura de Mercado Público de un cupo agotado. Puntos bien resueltos: ADC + Secret Manager, modo worker para Cloud Run Jobs, y el envío async a Telegram. Hallazgos obtenidos por revisión de código estático (no se ejecutó la app).

Distribución de bugs por severidad

| Severidad | Cantidad | Módulos afectados |
| --- | --- | --- |
| Crítico | 3 | Core / Deploy GCP, Análisis IA, Scraper |
| Alto | 8 | Licitaciones, Scraper, Notificaciones, Auth, Alertas, Core |
| Medio | 2 | Alertas / Telegram |
| Bajo | 0 | — |
| TOTAL | 13 | — |

2. Listado de Bugs Encontrados

Completar un bloque por cada bug identificado. Duplicar el bloque según sea necesario.

BUG-001

Módulo: Deploy GCP / Core (MPM.Api)

Título: El despliegue queda 'sano' aunque una migración de BD falle, dejando el esquema incompleto

Severidad: Crítico

Pasos para reproducir:

1. En un entorno de staging con Cloud SQL, introducir una migración que falle (p. ej. válida en PostgreSQL local pero no en la versión gestionada).

2. Desplegar la API y esperar a que levante.

3. Consultar /health y luego usar una pantalla que dependa de las tablas nuevas.

Resultado esperado: Si una migración falla, el despliegue debe fallar de forma visible (la API no queda disponible) para no dejar el sistema a medias.

Resultado actual: /health responde 'healthy' pese al fallo; las pantallas que usan las tablas nuevas devuelven error 500 en tiempo de ejecución. Sin bloqueo, dos instancias que arranquen a la vez compiten por aplicar migraciones.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Api/Database/DatabaseInitializer.cs:55

catch (Exception ex)

{

logger.LogError(ex, "Migration {Version} failed.", version);

}   // <-- sin throw: se traga el error y arranca igual

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: pg_advisory_lock(...) al inicio + transacción por migración + throw en el catch. Bloqueante #1 del deploy del jueves.

BUG-002

Módulo: Análisis IA (MPM.Modules.Analisis)

Título: El análisis de un PDF se queda 'procesando' para siempre en el entorno de Cloud Run

Severidad: Crítico

Pasos para reproducir:

1. En la vista de Análisis, crear un workspace y subir un PDF (acta de evaluación), con la app desplegada en Cloud Run (config actual de deploy.sh).

2. Esperar a que el análisis con IA termine.

3. Refrescar el estado del workspace.

Resultado esperado: El análisis se completa y muestra el resultado, aunque cierres la pantalla o el servidor escale/reinicie.

Resultado actual: El análisis queda en estado 'procesando' indefinidamente y el resultado nunca aparece: la tarea se dispara con Task.Run tras responder el HTTP, y Cloud Run le retira la CPU al cerrarse la petición.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Analisis/Services/AnalisisBackgroundService.cs:18,38

private readonly HashSet<long> _activeAnalisis = new();  // estado en memoria, no multi-instancia

...

_ = Task.Run(async () =>   // fire-and-forget: muere si la instancia se throttlea/reinicia

{

await ProcessAnalisisAsync(workspaceId, documentoId, documentoNombre, rutaStorage);

});

Estado: Abierto

Notas adicionales: Interino para el jueves: --no-cpu-throttling en deploy_api. Correcto: cola durable en BD + IHostedService con drain en SIGTERM. El equipo lo marca pendiente en Program.cs:25-28.

BUG-003

Módulo: Scraper (tools/scraper-mp)

Título: Si Mercado Público cambia su estructura, el scraper reintenta durante horas sin avisar a nadie

Severidad: Crítico

Pasos para reproducir:

1. Simular/esperar un cambio en el sitio de Mercado Público (p. ej. la tabla de adjuntos cambia de nombre o de columnas).

2. Ejecutar el scraper en su ciclo normal.

3. Observar el comportamiento y las notificaciones durante las horas siguientes.

Resultado esperado: Ante un cambio de estructura, el scraper se detiene rápido y avisa a una persona ('la web cambió, requiere revisión').

Resultado actual: Interpreta el fallo como 'cupo agotado': reintenta hasta 10 sesiones con esperas de 20 min (~3 h), sin avisar a nadie. Puede terminar 'sin errores' con 0 licitaciones. Los selectores son frágiles y el índice de columnas es posicional.

Evidencia: Revisión de código estático — tools/scraper-mp/modulos/adjuntos.js:66 y agente-mp.js:242

const table = document.getElementById('DWNL_grdId');  // selector ASP.NET WebForms frágil

if (!table) return null;   // estructura ausente -> 'Tabla vacia' -> se cuenta como cupo

...

if (fallosConsecutivos >= maxFallosConsecutivos) {   // asume cupo, no cambio de estructura

detenidoPorFallos = true; break;

}

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: lanzar un error 'estructura cambió' (canary del grid) + circuit breaker + alerta a Telegram. Centralizar selectores con fallbacks.

BUG-004

Módulo: Deploy GCP / Licitaciones

Título: La sincronización de licitaciones se ejecuta dos veces en producción (API web + Job)

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Desplegar la API en Cloud Run con los Cloud Run Jobs de sync/scraper ya configurados.

2. Revisar los logs del servicio web y las ejecuciones del sync-job durante un ciclo.

Resultado esperado: La sincronización ocurre una sola vez (en el Cloud Run Job); el servicio web no la repite.

Resultado actual: El servicio web también arranca su propio timer de sync -> sincronización duplicada, y encima poco fiable porque Cloud Run le retira la CPU entre peticiones.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Licitaciones/ModuleRegistration.cs:31-34

services.AddSingleton<SyncEngineService>();

services.AddHostedService(sp => sp.GetRequiredService<SyncEngineService>());   // sin gate

services.AddSingleton<ScraperBackgroundService>();

services.AddHostedService(sp => sp.GetRequiredService<ScraperBackgroundService>());

services.AddHostedService<AclaracionMonitorService>();

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: condicionar el registro a una variable RUN_INPROCESS_WORKERS (off en Cloud Run, on en Docker Compose local).

BUG-005

Módulo: Scraper / Deploy GCP

Título: El scraper no conecta a la base de datos cuando corre como Cloud Run Job

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Desplegar el scraper como Cloud Run Job (WORKER_MODE=scraper).

2. Ejecutar el Job y revisar los logs de conexión a BD.

Resultado esperado: El scraper conecta a la base de datos gestionada (Cloud SQL, por IP privada).

Resultado actual: El proceso Node intenta conectar al host 'db' (nombre de la red de Docker local) y la conexión falla en GCP.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Licitaciones/Services/ScraperBackgroundService.cs:118-119

startInfo.EnvironmentVariables["DB_HOST"] = "db";    // nombre de servicio Docker, no existe en Cloud Run

startInfo.EnvironmentVariables["DB_PORT"] = "5432";

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: leer DB_HOST/DB_PORT de configuración; en el Job apuntar a la IP privada de Cloud SQL.

BUG-006

Módulo: Scraper (MPM.Modules.Licitaciones)

Título: El ciclo del scraper puede quedar colgado cuando el proceso Node genera mucha salida de error

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Ejecutar un ciclo de scraper con salida abundante por consola (Chromium/Playwright son muy verbosos por stderr).

2. Observar si el proceso llega a terminar o se queda colgado.

Resultado esperado: El ciclo termina siempre y registra su salida.

Resultado actual: Con mucha salida de error el proceso puede colgarse: se lee TODA la salida estándar antes que la de error; si el buffer de error se llena, el hijo se bloquea (deadlock clásico).

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Licitaciones/Services/ScraperBackgroundService.cs:129-130

outputLines = await LeerLineasAsync(process.StandardOutput, ct);   // drena stdout completo...

var errorLines = await LeerLineasAsync(process.StandardError, ct); // ...y recién después stderr

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: leer ambos flujos en paralelo con Task.WhenAll(stdoutTask, stderrTask) antes de WaitForExitAsync.

BUG-007

Módulo: Scraper / Notificaciones

Título: Cuando el scraper falla, nadie se entera: la alerta va a un buzón que no existe

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Forzar una caída del scraper (o un ciclo con 0 resultados).

2. Revisar el buzón de notificaciones y los canales del equipo (Telegram).

Resultado esperado: Una persona del equipo recibe la alerta de que el scraper falló.

Resultado actual: La notificación se crea para un usuario inexistente (GUID 0000...0000) y solo in-app; nadie la ve y nunca llega a Telegram. Un ciclo con 0 licitaciones se reporta como 'Scraper completado' (éxito).

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Licitaciones/Services/ScraperBackgroundService.cs:193,229

await notificaciones.CrearAsync(

usuarioId: "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  // usuario inexistente

tipo: "scraper_error", titulo: "Scraper finalizó con error", ...);

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: enrutar los fallos a un chat de Telegram de operaciones (reusar TelegramNotificationService) y detectar el caso '0 resultados' como anómalo.

BUG-008

Módulo: Licitaciones / Base de Datos

Título: La búsqueda de licitaciones se vuelve lenta con volumen: no usa el índice de texto existente

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. En la vista de Licitaciones, con la base cargada con muchos registros, buscar por texto en el buscador.

2. Medir el tiempo de respuesta y/o revisar el plan de la consulta (EXPLAIN ANALYZE).

Resultado esperado: La búsqueda responde rápido apoyándose en el índice de texto ya creado (search_vector, V066).

Resultado actual: La búsqueda escanea toda la tabla en cada página (ILIKE con comodín inicial ignora el índice tsvector); además recalcula el total y pagina con OFFSET, degradándose con el volumen.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Api/Database/Scripts/V006__Create_usp_Licitaciones_Listar.sql:59

AND (p_search IS NULL

OR l.nombre ILIKE '%' || p_search || '%'

OR l.codigo_externo ILIKE '%' || p_search || '%')  -- comodín inicial: no usa índice

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: search_vector @@ websearch_to_tsquery('spanish', p_search) + índice trigram para el código; count separado; paginación por keyset en vez de OFFSET.

BUG-009

Módulo: Alertas / Telegram

Título: El webhook de Telegram acepta peticiones sin validar cuando el secret no está configurado

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Dejar el secret del webhook de Telegram sin configurar (como está en el .env).

2. Enviar una petición POST a /api/v1/telegram/webhook sin la cabecera de secret.

3. Observar que el update se procesa igual.

Resultado esperado: Si no hay secret configurado, el webhook rechaza la petición (fail-closed).

Resultado actual: Al estar vacío el secret, se omite la validación: cualquiera que conozca la URL puede vincular chats de Telegram arbitrarios a la cuenta.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Alertas/Controllers/TelegramWebhookController.cs:25-31

var secretEsperado = config["Telegram:WebhookSecret"];

if (!string.IsNullOrEmpty(secretEsperado))   // si está vacío NO valida -> fail-open

{

var secretRecibido = Request.Headers["X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token"].ToString();

if (secretRecibido != secretEsperado) return Unauthorized();

}

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: fail-closed si falta el secret + comparación en tiempo constante (CryptographicOperations.FixedTimeEquals).

BUG-010

Módulo: Auth (Tracking de adopción)

Título: No hay forma de medir la adopción: los inicios de sesión no se registran en ninguna parte

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Iniciar sesión varias veces con distintos usuarios.

2. Intentar obtener un reporte de inicios de sesión / usuarios activos.

Resultado esperado: Existe un registro consultable de logins (usuario, fecha, IP) para medir la tasa de adopción pedida por negocio.

Resultado actual: El login exitoso no persiste ningún evento (solo hay un log de advertencia en los fallos). No hay tabla de auditoría ni Prometheus en el backend. Imposible medir adopción (deadline día 16).

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Auth/Controllers/AuthController.cs:91-93

var tokenString = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);

// <-- no se registra el evento de login en ninguna parte

return Ok(ApiResponse<object>.Ok(new { token = tokenString, ... }));

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección (vía más rápida y correcta): tabla auth_eventos + usp_Auth_RegistrarEvento + hook aquí. Prometheus NO sirve para esto (cardinalidad por-usuario).

BUG-011

Módulo: Core / Seguridad (MPM.Api)

Título: La API acepta llamadas de cualquier origen con credenciales y usa un secreto JWT por defecto

Severidad: Alto

Pasos para reproducir:

1. Desde un origen web distinto al del frontend, llamar a la API con credenciales.

2. Revisar la configuración de CORS y desplegar sin definir el secreto JWT.

Resultado esperado: Solo el dominio del frontend puede llamar a la API con credenciales; sin secreto configurado, el arranque falla.

Resultado actual: Se acepta cualquier origen con credenciales (SetIsOriginAllowed(_ => true) + AllowCredentials); y si falta el secreto, usa uno por defecto embebido en el binario.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Api/Program.cs:54-57,102

policy.SetIsOriginAllowed(_ => true)        // cualquier origen...

.AllowAnyMethod().AllowAnyHeader()

.AllowCredentials();                   // ...con credenciales

...

var jwtSecret = jwtSection["Secret"] ?? "default-secret-change-this-in-production-min-32-chars";

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: lista blanca de orígenes; eliminar el fallback y abortar el arranque si falta el secreto. Rotar los secretos del .env compartido.

BUG-012

Módulo: Alertas (MPM.Modules.Alertas)

Título: El matching de alertas hace consultas repetidas a la BD por cada licitación (N+1)

Severidad: Medio

Pasos para reproducir:

1. Ejecutar un ciclo de sync con muchas licitaciones nuevas y varias reglas de alerta.

2. Observar la cantidad de consultas a la BD durante el matching.

Resultado esperado: La lista de destinatarios (account managers) se consulta una sola vez por ciclo.

Resultado actual: Se consulta por cada licitación con match (N+1), aumentando la carga de forma innecesaria en ciclos grandes.

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Alertas/Services/AlertasMatchingService.cs:118

// dentro de ProcesarGrupoAsync, invocado por CADA licitación con match:

var destinatarios = (await handler.ListarAccountManagersAsync(ct)).ToList();  // N+1

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: cargar la lista una vez en EvaluarLicitacionesAsync y pasarla como parámetro al método por-licitación.

BUG-013

Módulo: Alertas / Telegram

Título: Una alerta no se entrega por Telegram si el nombre de la licitación contiene _ o *

Severidad: Medio

Pasos para reproducir:

1. Crear/disparar una alerta cuya licitación tenga un '_' o '*' en el nombre.

2. Revisar si el mensaje llega al Telegram del destinatario.

Resultado esperado: El mensaje llega siempre, sin importar los caracteres del nombre.

Resultado actual: Telegram responde 400 (Markdown mal formado por el nombre sin escapar) y el mensaje no se entrega. Además el cliente HTTP no tiene timeout explícito (100 s por defecto).

Evidencia: Revisión de código estático — src/MPM.Modules.Alertas/Services/TelegramNotificationService.cs:23

var payload = new { chat_id = chatId, text = mensaje, parse_mode = "Markdown" };  // texto sin escapar

Estado: Abierto

Notas adicionales: Corrección: enviar texto plano (quitar parse_mode) o escapar MarkdownV2; registrar el typed client con Timeout = 10 s.

3. Checklist de Casos de Prueba por Módulo

Reutilizable como regresión en ciclos de QA futuros. Marcar cada caso con [X] al completarlo.

Autenticación (Auth)

[X]  Login con credenciales válidas (usp_Auth_ValidarUsuario)

[X]  Login con credenciales inválidas devuelve 401

[X]  Expiración del JWT a las 8 horas

[ ]  Auditoría de eventos de login para medir adopción — FALTA (BUG-010)

[ ]  Eliminar el fallback inseguro de JWT_SECRET — PENDIENTE (BUG-011)

Deploy GCP / Cloud Run

[X]  /health responde 200 sin autenticación (TenantMiddleware no bloquea)

[X]  El contenedor escucha el puerto publicado (deploy.sh --port=80)

[X]  Secretos vía Secret Manager (JWT, MP_TICKET, connection string)

[X]  Credenciales GCP vía ADC, sin archivos de key (GCS y Vertex)

[ ]  Migraciones con advisory lock + fail-fast — PENDIENTE (BUG-001)

[ ]  Rol roles/aiplatform.user en mpm-api-sa / mpm-jobs-sa — PENDIENTE (infra, Nicolás)

[ ]  CORS restringido al origen del frontend — PENDIENTE (BUG-011)

Licitaciones / Sync

[X]  Listado paginado con filtros (estado, tipo, organismo, fechas)

[X]  Merge de licitaciones por-item tolerante a errores (V088)

[ ]  La búsqueda de texto usa el índice tsvector — PENDIENTE (BUG-008)

[ ]  El sync no se duplica entre API web y sync-job — PENDIENTE (BUG-004)

Scraper (Playwright / Node 20)

[X]  Login en Mercado Público

[X]  Descarga del Acta de Evaluación

[X]  Reintentos ante cupo/403 de 'Ver Adjuntos'

[X]  Orquestador de sesiones desatendido con enfriamiento

[ ]  Detección de cambio de estructura del sitio — FALTA (BUG-003)

[ ]  Alerta real (Telegram) ante caída del scraper — FALTA (BUG-007)

[ ]  Lectura de stdout/stderr sin riesgo de deadlock — PENDIENTE (BUG-006)

[ ]  DB_HOST configurable para Cloud Run — PENDIENTE (BUG-005)

Análisis IA (Gemini / Vertex)

[X]  Subida de PDF al workspace

[X]  Autenticación Vertex/ADC sin API key (020-migracion-gemini-adc)

[X]  Validación documental determinística post-Gemini

[ ]  El análisis sobrevive a reinicio/throttling de la instancia — PENDIENTE (BUG-002)

Alertas / Telegram

[X]  Matching por keyword y sinónimos IA

[X]  El envío a Telegram no bloquea el ciclo de sync (async)

[X]  Deduplicación de disparos por regla/licitación

[ ]  El webhook valida el secret (fail-closed) — PENDIENTE (BUG-009)

[ ]  Mensaje robusto ante Markdown en el nombre + timeout — PENDIENTE (BUG-013)

[ ]  Matching sin N+1 de destinatarios — PENDIENTE (BUG-012)

4. Observaciones y Riesgos

Registrar aquí situaciones que no califican como bugs pero que merecen atención: UX confusa, ausencia de validaciones, performance percibida, mensajes de error poco claros, comportamientos inesperados, deuda técnica observable, etc.

| # | Observación / Riesgo | Módulo afectado | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infra de GCP pendiente de terceros (Nicolás): falta el rol roles/aiplatform.user en mpm-api-sa / mpm-jobs-sa (Gemini/Vertex responderá 403 en prod), y Cloud SQL con IP privada + Memorystore aún no están listos. Impacto directo sobre el deploy del jueves. | Deploy GCP / Infraestructura | Alta |
| 2 | Secretos reales en el .env compartido: RUT/clave web de Mercado Público, JWT_SECRET, ticket MP y key Gemini. Aunque está en .gitignore, se distribuyó dentro de la carpeta del proyecto → rotarlos y confirmar que están cargados en Secret Manager antes de producción. | Seguridad / DevSecOps | Alta |
| 3 | El stack real no coincide con la arquitectura comunicada: el backend es .NET 8 (no FastAPI/Celery) y el front React+Vite (no Next.js), y no hay Prometheus en el código (solo en docs). Riesgo de planificar tareas sobre supuestos falsos (ej. "usar Prometheus" para el tracking). | Documentación / Arquitectura | Media |
| 4 | AclaracionMonitorService no tiene Cloud Run Job equivalente: al desactivar los workers in-process en Cloud Run (necesario, ver BUG-004), el monitor de aclaraciones deja de ejecutarse en silencio. Requiere su propio Job + Scheduler. | Licitaciones / Deploy GCP | Media |
| 5 | Artefactos versionados en tools/scraper-mp/descargas/: PDFs reales de licitaciones + capturas debug-*.png y acceso-denegado-*.png dentro del repo. Higiene y posible exposición de datos → mover a .gitignore/GCS y limpiar. | Scraper / Repositorio | Media |

Documento de Hallazgos QA — CU010 Mercado Público. Completar los campos en gris antes de entregar. Responsable: Jean Franco.